***** da Reunião Extraordinária de ***** nº 19ª do *****, realizada no vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e um.

Às oito horas do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e um, na ssubseção do ***** de ***** de ***** do *****, na rua ***** , 1374, ***** , em *****, reuniram-se os membros da ***** do ***** - *****, nomeados por meio da Decisão ***** nº 001/2021, publicada no ***** em 06 de janeiro de 2021. *****. Verificação do “Quórum” *****. ***** a Presidência ***** , conselheiro presente ***** dos ***** Paião e ***** . ***** a participação da ***** .  ***** do dia: Solicitação de segunda prorrogação para a entrega de imóvel em *****. ***** em vista que a proprietária do imóvel em fase de negociação para a aquisição pelo ***** em *****, ***** da *****, ter entrado em contato por telefone com o conselheiro ***** , alegando receio de não concluir as adaptações do imóvel no prazo que finda dia 18 de janeiro de 2022, a mesma requereu informações de como proceder para obter mais prazo - caso seja necessário - para a entrega do imóvel e solicitou a garantia da segunda prorrogação (não prevista). ***** sugeriu tratar do assunto em reunião extraordinária de diretoria, haja vista que a próxima reunião ordinária do Plenário será no dia 20 de janeiro de 2022. *****, os membros da ***** reuniram-se com o ***** ..., responsável pelos serviços em execução no imóvel. ***** oportunidade solicitou-se a celeridade para a conclusão da colocação dos pisos, revestimentos, pinturas, troca de portas e demais adaptações na edificação, sendo que, provavelmente as portas de blindex serão entregues na segunda quinzena de janeiro. ***** a necessidade do cumprimento em atender todos os itens descritos no chamamento público, inclusive que o pagamento da compra do imóvel só será efetuada mediante a entrega do imóvel e a assinatura da escritura de compra e venda. Também foi dito que no dia 17 de janeiro de 2022 o empregado público do ***** , estará em ***** para compulsar os documentos que compõem o ***** n° (***** ). ***** acordado que os projetos básicos serão entregues em no máximo 5 (cinco) dias e será avaliado a possibilidade de aumentar o número de trabalhadores para dar mais celeridade aos serviços. ***** a solicitação de documento que garanta a segunda prorrogação do prazo para a entrega do imóvel, foi explicado que somente o Plenário pode deliberar e, se for necessário, a ***** fará novo pedido de prorrogação, contendo as justificativas, para posterior deliberações. ***** mais

***** . *****

*****                                               Secretário

***** n. 85775-***** n. 123978-*****

***** dos ***** Paião

*****

***** n. 546012-*****